|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| **Project**: SiTanya | **Tanggal:** 25/11/2019 |
| **Yang mengajukan:** Novi (Customer) | **Nomor Perubahan:** 2.0 |
| **Kategori Perubahan (Check yang sesuai):**   1. Jadwal ( ) 2. Biaya (√) 3. Requirement (√ ) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya (√) | |
| **Yang dilakukan terkait perubahan:**   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√ ) 5. Lainnya ( ) | |
| **Deskripsi perubahan:**  Menambahkan fungsionalitas polling, untuk memberikan penilaian terkait event yang sedang berlangsung. Penilaian dalam skala 1-5, akan diakumulasi berdasarkan penilaian yang telah di berikan oleh user atau dalam hal ini peserta event tersebut. | |
| **Deskripsi alasan perubahan:**  Memudahkan penyelengara event mengetahui seberapa tertarik atau seberapa besar penilaian dari peserta terhadap event yang sedang berlangsung. Sehingga bisa dijadikan perbaikan terhadap event untuk kedepannya. | |
| **Deskripsi alternative yang dapat dipertimbangkan:**  Mengganti fungsi polling dengan fungsi menambahkan saran untuk event yang sedang berlangsung. | |
| **Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Membagikan kuisioner untuk penggalian kebutuhan kepada calon user dari aplikasi. | |
| **Deskripsi resiko terhadap perubahan:**  Peserta dari event asal- asalan dalam memberikan rating | |
| **Estimasi sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Programmer, sistem analis. Biaya Rp. 5.000.000 | |
| **Deskripsi implikasi terhadap kualitas:**  Mengetahui tingkat penilaian user terhadap event. | |
| **Status:**  Diterima | |
| **Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan:**  dengan alasan dapat memudahkan penyelenggara event untuk mengetahui seberapa besar penilaian atas peserta event sehingga bisa dijadikan perbaikan dan bisa mengetahui tren event seperti apa yang menarik bagi para peserta. Diterima | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yang menyetujui : CCB** | | |
| **Nama** | **Tanda tangan** | **Tanggal** |
| Putra |  | 25/11/2019 |
|  |  |  |