|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| **Project**: Sitanya | **Tanggal:** 25/11/2019 |
| **Yang mengajukan**: Nur (Programmer) | **Nomor Perubahan:** 2.1 |
| **Kategori Perubahan (Check yang sesuai):**   1. Jadwal ( ) 2. Biaya (√) 3. Requirement (√) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya (√) | |
| **Yang dilakukan terkait perubahan:**   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√) 5. Lainnya ( ) | |
| **Deskripsi perubahan:**  Menambahkan bar pada fungsi polling peserta, bar yang sesuai dengan jumlah peserta yang melakukan polling *multiple choice* maupun *rating.* | |
| **Deskripsi alasan perubahan:**  Untuk menunjang fungsi polling supaya sistem lebih menarik dan lebih interaktif. | |
| **Deskripsi alternatif yang dapat dipertimbangkan:**  - | |
| **Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Melakukan segala kebutuhan detail mengenai polling bersama customer, dengan wawancara, lalu melakukan pengamatan dan perhitungan dalam implementasi, supaya tidak mengganggu fungsional yang lain, kemudian melakukan implementasi update kode program | |
| **Deskripsi resiko terhadap perubahan:**  Resiko terhadap pengembangan, biaya dan sumber daya bertambah namun tidak terlalu besar,  Resiko terhadap fungsional, pengguna dapat memberikan apresiasi atau pendapatnya terhadap acara yang dihadirinya melalui fungsi polling. | |
| **Estimasi sumber daya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Sumber daya *developer, tester, dan system analyst.* Dan biaya Rp2.000.000 | |
| **Deskripsi implikasi terhadap kualitas:**  Kualitas semakin baik, karena sistem lebih terlihat interaktif dengan peserta acara dengan tampilan yang lebih menarik. | |
| **Status:**  *APPROVE* | |
| **Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan:**  Dalam pengembangan biaya yang dibutuhkan, dan customer menyetujui.  Dan untuk menunjang fungsional polling supaya peserta dapat memberikan timbal balik kepada acara yang telah diikutinya. Dan sebagai media evaluasi panitia acara. | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yang menyetujui:** CCB | | |
| **Nama** | **Tanda tangan** | **Tanggal** |
| Putra |  | 25/11/2019 |