|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| **Project** : SITANYA | **Tanggal :** 25/11/2019 |
| **Yang mengajukan** : Icha (Customer) | **Nomor Perubahan :** 3.0 |
| **Kategori Perubahan (Check yang sesuai) :**   1. Jadwal ( ) 2. Biaya (√) 3. Requirement (√ ) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya ( ) | |
| **Yang dilakukan terkait perubahan :**   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√ ) 5. Lainnya ( ) | |
| **Deskripsi perubahan :**  Menambahkan fungsi untuk menampilkan hasil rekapan dari event yang sedang berlangsung. Hasil yang ditampilkan berupa detail pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta event, detail peserta event, polling dari pertanyaan yang telah ditambahkan oleh peserta event. | |
| **Deskripsi alasan perubahan :**  Memudahkan peserta event untuk mengetahui hasil akhir dari event, jikalau peserta dari event berhalangan hadir ataupun tidak bisa mengikuti event tersebut hingga selesai. Atau jika peserta tidak sempat mencatat hasil dari event tersebut dapat dengan mudah melihat pada sistem. | |
| **Deskripsi alternative yang dapat dipertimbangkan :**  - | |
| **Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan :**  Melakukan wawancara dengan stakaeholder yang terkait untuk mendapakan spesifikasi kebutuhan yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam kode program. | |
| **Deskripsi resiko terhadap perubahan :**  Peserta event mempertimbangkan untuk tidak hadir dalam event dikarenakan sudah adanya kesimpulan yang bisa diperoleh dengan melihat pada sistem. | |
| **Estimasi sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan :**  System analis dan programmer. Biaya RP. 3.500.500 | |
| **Deskripsi implikasi terhadap kualitas :**  Meningkatkan kompleksitas dari sistem, sehingga fungsionalitas bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna sistem nantinya. | |
| **Status :**  *APPROVED* | |
| **Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan :**  Diterima dengan alasan untuk memudahkan dan memberikan kesempatan kepada peserta event yang mungkin berhalangan hadir untuk mengetahui kesimpulan dari event dan sesi tanya jawab yang bisa ditampilkan pada sistem. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yang menyetujui :** CCB | | |
| **Nama** | **Tanda tangan** | **Tanggal** |
| Putra |  | 25/11/2019 |