|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| **Project:** Sitanya | **Tanggal:** 25/11/2019 |
| **Yang mengajukan**: Estri (Atasan) | **Nomor Perubahan:** 3.1 |
| **Kategori Perubahan (Check yang sesuai):**   1. Jadwal ( ) 2. Biaya (√ ) 3. Requirement (√ ) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya ( ) | |
| **Yang dilakukan terkait perubahan:**   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√ ) 5. Lainnya ( ) | |
| **Deskripsi perubahan:**  Menambahkan fungsi untuk mengunduh hasil rekapan dari event yang sedang berlangsung. Hasil yang diunduh berupa detail pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta event, detail peserta event, polling dari pertanyaan yang telah ditambahkan oleh peserta event. | |
| **Deskripsi alasan perubahan:**  Memudahkan penyelenggara event untuk merekap data event yang telah selesai. Sehingga data yang di rekap bisa disimpan ataupun dibagikan kepada pihak yang membutuhkan. | |
| **Deskripsi alternative yang dapat dipertimbangkan :**  - | |
| **Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Melakukan wawancara atau membagikan kuisioner kepada penyelenggara event,pemateri serta peserta untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan yang sesuai. | |
| **Deskripsi resiko terhadap perubahan:**  Peserta menjadi malas untuk mencatat informasi selama event berlangsung. | |
| **Estimasi sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Programmer, sistem analis. Biaya Rp. 2.000.000 | |
| **Deskripsi implikasi terhadap kualitas:**  Meningkatkan kompleksitas dari sistem, sehingga fungsionalitas bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna sistem nantinya. | |
| **Status:**  Diterima | |
| **Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan:**  dengan alasan dapat memudahkan penyelenggara event untuk merekap data informasi selama event berlangsung. Diterima | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yang menyetujui :** Programmer | | |
| **Nama** | **Tanda tangan** | **Tanggal** |
| Nur |  | 25/11/2019 |