|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| Project : Sitanya | Tanggal : 24 /11/2019 |
| Yang mengajukan : Customer | Nomor Perubahan : 1.2 |
| Kategori Perubahan (Check yang sesuai) :   1. Jadwal ( ) 2. Biaya ( ) 3. Requirement ( √ ) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya ( ) | |
| Yang dilakukan terkait perubahan :   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√ ) 5. Lainnya ( ) | |
| Deskripsi perubahan :  Menambahkan fungsi like pada fungsionalitas question dan answer. | |
| Deskripsi alasan perubahan :  Memberikan like pada setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta event. | |
| Deskripsi alternatif yang dapat dipertimbangkan :  - | |
| Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan :  Memberikan kuisioner kepada calon pengguna dari aplikasi sitanya agar mendapatkan kebutuhan untuk dianalisis dan diimplementasikan dalam kode program. | |
| Deskripsi resiko terhadap perubahan :  Peserta bisa saja memberikan like secara acak tanpa pertimbangan untuk jawaban di setiap pertanyaan. | |
| Estimasi sumberdaya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan :  Programmer dan sistem analis dengan estimasi biaya Rp. 4.000.000 | |
| Deskripsi implikasi terhadap kualitas :  Menampilkan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh peserta agar menjadi top question. | |
| Status : Diterima | |
| Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan :  Diterima dengan alasan fungsionalitas like dapat menampilkan top question dari peserta event dengan jumlah like sebanyak-banyaknya sehingga dapat dijawab. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yang menyetujui: CCB Manager | | |
| Nama | Tanda tangan | Tanggal |
| Putra |  | 24/11/2019 |
|  |  |  |